Муниципальный контракт № 17

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова                                                                                                     «09» февраля 2011г.

Администрация Муниципального Образования Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и ООО «РусЛифт», именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице генерального директора Анциферова Р.Г действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «26» января 2011 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по замене лифтового оборудования, д. 1 (5шт.), п.им. Свердлова, мкрн. 1.

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 30 рабочих дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 11 января 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 2 985 000-00 (два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 597 000-00 (пятьсот девяносто семь тысяч) рублей, в том числе НДС.

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК УФК по Ленинградской области (ОФК 04, КФ Администрации МО «Всеволожский муниципальный район», Администрация МО «Свердловское городское поселение») л/с 02.0104.0190.1 ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001 ОГРН 1064703000966 Расчетный счет: 40204810700000002301 Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области БИК: 044106001 | ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «РусЛифт» 143960, Московская обл., г. Реутов, ул. Транспортная, д. 11А ИНН 5012028793, КПП 504101001 ОГРН 1055012201133 р\с 40702810301080000007 КБ «СБМ-БАНК» г. Москва к\с 30101810600000000685, БИК 044583685 ОКПО 75222445 ОКВЭД 29.22.9 ОКФС 16, ОКОПФ 65 ОКАТО 46464000000 Тел. 8(495)721-84-64, факс 8(495)780-31-40 |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ________________/Р.Г. Анциферов/ МП |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

ООО «РусЛифт»

Соколов С.В.                                                                                                                                       Анциферов Р.Г.

«___»__________                                                                                                                               «___»__________

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Замена лифтового оборудования, д.1 п.им. Свердлова мкрн.1 |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Монтаж системы управления |  |  |
| 1 | Замена электропроводки по кабине с раздвижными дверями | 1 кабина | 5 |
| 2 | Замена подвесного кабеля | 1 кабеля | 5 |
| 3 | Замена станции управления лифта, 9 этажей | 1 станция | 5 |
| 4 | Замена аппарата вызывного | 1 аппарат | 5 |
| 5 | Замена поста | 1 пост | 5 |
| 6 | Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1 | Шт. | 5 |
|  | Монтаж по замене лебедки и тяговых канатов |  |  |
| 1 | Замена лифтовой лебедки | Шт. | 5 |
| 2 | Переоборудование лифта в подъемное средство подмащивания | 1 лифт | 5 |
| 3 | Замена тягового каната | 1 канат | 5 |
| 4 | Замена проводов силовой электропроводки в трубах | 1 м | 680 |
| 5 | Подключение проводов электропроводки | 1 провод | 40 |
| 6 | Демонтаж, монтаж канатоведущего шкива лифтовой лебедки | Шт. | 5 |
| 7 | Балансировка системы «кабина-противовес» | 1 система | 5 |
| 8 | Простая окраска масл. составами по штукат. и сборным конструкциям | 100м2 | 0,3 |
| 9 | Фундаменты. Устройство подливки толщиной 20мм | 100м2 | 0,11 |

Муниципальный контракт №18

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	                    «09» февраля 2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «СТ Лидер», именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице Генерального директора Гудима Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «26» января 2011 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту выгребных ям и общественного туалета, п.им. Свердлова, мкрн. 1, ул. Ермаковская.

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 25 рабочих дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 20 мая 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 741 000-00 (семьсот сорок одна тысяча) рублей, в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с начала производства работ перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 148 200-00 (сто сорок восемь тысяч двести) рублей.

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК УФК по Ленинградской области (ОФК 04, КФ Администрации МО «Всеволожский муниципальный район», Администрация МО «Свердловское городское поселение») л/с 02.0104.0190.1 ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001 ОГРН 1064703000966 Расчетный счет: 40204810700000002301 Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области БИК: 044106001 | ИСПОЛНИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СТ Лидер» 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкрн. 1, кв. 141 р/с 40702810301000209638 к/с 30101810200000000725 ОАО «Рускобанк» г. Всеволожск БИК 044106725; ИНН 4703117948; КПП 470301001; ОКАТО 41212568000; ОКПО 65532469; ОГРН 1104703003195 |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ________________/Гудима Д.С./ МП |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

ООО «СТ Лидер»

Соколов С.В.                                                                                                                                               Гудима Д.С.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Капитальный ремонт выгребных ям и общественного туалета, п.им. Свердлова, мкрн. 1, ул. Ермаковская

1.Необходимо очистить 18 выгребных ям. 2.Отдефектовать существующие ЖБ кольца, в случае их нормального состояния использовать повторно. 3. Установить новые колодцы по пять ЖБ колец в каждом, в количестве 18 штук. 4.Предусмотреть возможность вывода жидких отходов из выгребного колодца на рельеф. 5.Изготовить и закрыть выгребные ямы сварными металлическими крышками или ж/б крышками с пластиковыми люками, с антивандальной системой. 6.Восстановить кабины общественных туалетов, несущие конструкции, кровли, с использованием металлического профилированного листа с полимерным покрытием, утеплить стены минеральной ватой. 7. Навесить новые деревянные двери, обитые металлическим профильным железом, в цвет стен. 8.Внутреннее пространство облагородить с использованием металлического профилированного листа. Примечание: Выезд и осмотр объекта перед подачей предложения на аукцион обязателен.

«___»__________

Муниципальный контракт №19

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	                     «09» февраля 2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с  Ограниченной Ответственностью «Лапинхонка» именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице Генерального директора Ланкинена А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от 26» января 2011 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по капитальному ремонту кровли д. 6, п.им. Свердлова, мкрн. 1

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 45 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 18 апреля 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 422 100-00 (Четыреста двадцать две тысячи сто) рублей, в том числе НДС.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 84 420-00 (Восемьдесят четыре тысячи четыреста двадцать) рублей, в том числе НДС.

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК УФК по Ленинградской области (ОФК 04, КФ Администрации МО «Всеволожский муниципальный район», Администрация МО «Свердловское городское поселение») л/с 02.0104.0190.1 ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001 ОГРН 1064703000966 Расчетный счет: 40204810700000002301 Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области БИК: 044106001 | ИСПОЛНИТЕЛЬ Общество с Ограниченной ответственностью «Лапинхонка» 197110, г.Санкт-Петербург, Петровский пр., д.20, лит.С р/с 40702810603000413610 в филиале «Северная столица» ЗАО «Райффайзенбанк» г.Санкт-Петербург БИК 044030723 к/с 30101810100000000723 ИНН 7813374301 КПП 781301001 ОГРН 1077847221825 |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ________________/Ланкинен А.М./ МП |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

ООО «Лапинхонка»

Соколов С.В.                                                                                                                                          Ланкинен А.М.

«___»__________                                                                                                                               «___»__________

| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Капитальный ремонт кровли д. №6 п.им. Свердлова, мкрн. 1 |
| --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | Разборка шиферной кровли | м2 | 920 |  |
| 2 | Смена обрешетки | м2 | 920 |  |
| 3 | Смена стропил | шт. | 6 |  |
| 4 | Огнезащита стропил и обрешетки | м2 | 920 |  |
| 5 | Настил пароизоляции | м2 | 920 |  |
| 6 | Устройство кровли из металлочерепицы | м2 | 920 |  |
| 7 | Устройство слуховых окон | шт. | 2 |  |
| 8 | Замена двери – выход на чердак | шт. | 1 |  |
| 9 | Вывоз строительного мусора | т | 7,5 |  |

Муниципальный контракт №21

на выполнение работ для нужд муниципального образования

Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

п.им. Свердлова	                     «09» февраля 2011г.

Администрация МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Соколова С.В., действующего на основании Положения об Администрации, утвержденного решением Совета Депутатов МО Свердловское городское поселение № 22 от 26 декабря 2005 года с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «СТ Лидер», именуемое	в дальнейшем «Исполнитель»,	в лице Генерального директора Гудима Д.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем.

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.	Основанием для заключения настоящего Контракта является решение конкурсной комиссии Администрации МО Свердловское городское поселение Всеволожского муниципального района  о признании Исполнителя победителем аукциона (единственным исполнителем) (протокол  № 1 от «26» января 2011 г.).

1.2.	В     соответствии       с     настоящим       Контрактом   Исполнитель     обязуется выполнить    по заданию   Заказчика   работу, указанную в п. 1.3. настоящего Контракта и сдать   ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется   принять   результат   работ и оплатить его.

1.3.	 Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в соответствии с условиями Контракта,  прилагаемой дефектной ведомостью  и календарным планом выполнения работ на свой страх и риск на условиях подряда выполнить работы по ремонту помещения почтового отделения п.им. Свердлова, мкрн. 2

1.4.   Содержание и объем выполняемых работ, являющихся предметом настоящего
Контракта, определяются дефектной ведомостью (приложение № 1), локальной сметой (приложение №2) и календарным графиком производства работ (приложение №3), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

2.1. Работа должна быть  выполнена  Исполнителем и сдана Заказчику через 45 календарных дней после начала производства работ.

2.1.2. Предполагаемый срок начала производства работ: 01 февраля 2011г.

2.2. Исполнитель обязан начинать и завершать все работы по Контракту в сроки, указанные в календарном плане выполнения работ.

2.3. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить выполненную работу.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, а так же привлекать сторонние организации для ведения технического надзора за ходом и качеством выполнения работ, являющихся предметом Контракта.

3.1.2.Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в любое время и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к выполнению Контракта или выполняет работу с нарушением календарного плана, приводящему к срыву сроков Контракта.

3.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность исполнителя

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Контракта утвердить локальные сметы, предоставленные Исполнителем в соответствии с п. 3.4.1, ведомость объемов работ (дефектную ведомость),  календарный план выполнения работ.

3.2.2. Передать дефектную ведомость  Исполнителю к началу выполнения работ.

3.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, известить Исполнителя в письменной форме, назначив сроки их устранения.

3.3. Исполнитель  имеет право:

3.3.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Разработать, на основании предоставленных Заказчиком дефектных ведомостей, локальные сметы в рамках общей стоимости Контракта в соответствии с календарным планом и предоставить на утверждение Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания Контракта.

3.4.2. До начала выполнения работ получить все необходимые согласования  с собственниками сетей, расположенных в зоне проведения работ.

3.4.3. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом подрядные работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с дефектной ведомостью, определяющей объем и содержание работ, в сроки, установленные контрактом.

3.4.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.4.5. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по настоящему контракту чистоту прилегающей к объекту территории.

3.4.6. Обеспечить представителям технического надзора Заказчика беспрепятственный доступ на объект.

3.4.7. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании их с опозданием, то Исполнитель обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстанавливает ее за свой счет.

3.4.8. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Заказчику.

3.4.9. Нести ответственность перед Заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

6.2.9. Ко дню сдачи работ вывезти строительный мусор, произвести уборку всей площадки объекта: вывезти не позднее 7 дней со дня подписания акта о приемке работ на объекте в целом, принадлежащее ему оборудование и другое имущество.

3.4.10. В случае, если техническим надзором будут обнаружены некачественно выполненные работы, Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в срок, указанный и согласованный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

3.4.11. Устранять все выявленные в процессе эксплуатации объекта дефекты по выполненным работам в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 4 (четыре) года со дня сдачи объекта.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1.  Общая стоимость выполнения работ в соответствии с конкурсной заявкой исполнителя, с учетом всех налогов составляет 342 000-00 (триста сорок два) рубля, в том числе НДС 18%: 52 169-04 руб.

4.2..	Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента утверждения локальных смет перечисляет аванс в размере   20% от общей сметной стоимости работ, что составляет 68 400 (шестьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, в том числе НДС 18%: 9 885-00 руб.

4.3.Исполнитель предоставляет Заказчику выполненную работу с сопроводительными документами (акт выполненных работ) в соответствии с календарным планом. Заказчик в течение пяти рабочих дней  со дня  получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений   о выполненных работах, отраженных в документах, утверждает и передает на оплату, а один экземпляр  утвержденного Заказчиком акта выполненных работ возвращает Исполнителю.

4.4. Заказчик имеет право при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на 10 % (десять) процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности предусмотренной Контрактом части работ.

4.5. Исполнитель не вправе требовать оплаты работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

4.6. Работы, выполненные Исполнителем  с отклонением от  технического задания, с нарушением требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Контракта, не подлежат приемке  и оплате Заказчиком до устранения нарушений и недостатков. При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю вправе  удерживать суммы штрафных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить в соответствии  со ст.7  настоящего Контракта за допущенные нарушения.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. При завершении выполнения объема работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, предусмотренных предметом настоящего контракта.

5.2. Сдача и приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

5.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ с приложением документации, предусмотренной  техническим  заданием и условиями настоящего Контракта.

5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5. В случае мотивированного отказа  Заказчика сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Датой выполнения работ по настоящему Контракту является  дата утверждения Заказчиком акта выполненных работ. В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ по контракту в течение 4 (четырех) лет со дня приемки работ Заказчиком.

6.2. В случае выявления в течение гарантийного срока дефектов, образовавшихся по вине Исполнителя, последний обязан устранить выявленные дефекты за свой счет в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письменного уведомления.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. В случае  непредставления по вине Заказчика необходимых для выполнения работ документов, Исполнитель вправе не приступать к выполнению работ, а срок продлить  на время просрочки. При наличии  указанных обстоятельств,  Исполнитель не вправе  отказаться от исполнения настоящего  контракта.

7.2.  Исполнитель в случае привлечения к исполнению Контракта с согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков), несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение ими работ по настоящему Контракту.

7.3. В случае необоснованного нарушения конечного срока выполнения работ по настоящему контракту Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от цены Контракта за каждый день просрочки.

7.4. В случае не устранения в установленный  Заказчиком срок недостатков, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения.

7.5. При несвоевременном устранении дефектов Исполнителем, Заказчик вправе за счет Исполнителя устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с Исполнителя неустойку в размере 50 % стоимости работ по устранению дефектов.

7.6. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, если задержка в сроках выполнения работ Исполнителем составляет более 15 дней и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.7. Заказчик в случае нарушения Исполнителем п.п. 3.4.3. Контракта имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт и взыскать с Исполнителя в полном объеме денежные средства, перечисленные по настоящему Контракту. Исполнитель при получении уведомления о расторжении Контракта обязан в срок не более 5 (пяти) банковских дней вернуть в полном объеме денежные средства на счет Заказчика.

7.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % от цены Контракта.

7.9.Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия, спор разрешается в судебном порядке,  путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.10. Уплата пеней и неустойки, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту  оформляются и подписываются Сторонами в форме дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

8.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного согласия информацию,
относящуюся к предмету и условиям настоящего Контракта.

8.3.  Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Виновная Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ей обязательств по Контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством.

9.2.Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывается Сторонами.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в Календарный план работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок обстоятельств непреодолимой силы, указанный в специальном акте.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более шести месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения  Контракта в установленном законом порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента исполнения ими своих обязательств в установленные Контрактом сроки.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут (прекращен) в случаях:

- в одностороннем порядке по инициативе Заказчика согласно п.п. 3.1.2. и 7.6. настоящего договора;

- по обоюдному согласию Сторон;

- по решению суда;

- в других случаях, в соответствии с действующим законодательством.

10.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 10.2,  Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Заказчику всю проектно-сметную и исполнительскую документацию по объекту.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ.

11.1.Приложение № 1. Дефектная ведомость.

11.2.Приложение № 2. Локальная смета.

11.3.Приложение № 3. Календарный график производства работ.

12.   ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Стороны обязаны в десятидневный срок уведомить об этом друг друга.

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ_ЗАКАЗЧИК УФК по Ленинградской области (ОФК 04, КФ Администрации МО «Всеволожский муниципальный район», Администрация МО «Свердловское городское поселение») л/с 02.0104.0190.1 ИНН/КПП получателя: 4703083696/470301001 ОГРН 1064703000966 Расчетный счет: 40204810700000002301 Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области БИК: 044106001 | ИСПОЛНИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СТ Лидер» 188682, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, мкрн. 1, кв. 141 р/с 40702810301000209638 к/с 30101810200000000725 ОАО «Рускобанк» г. Всеволожск БИК 044106725; ИНН 4703117948; КПП 470301001; ОКАТО 41212568000; ОКПО 65532469; ОГРН 1104703003195 |
| --- | --- |

13. ПОДПИСИ СТОРОН.

| ЗАКАЗЧИК Глава администрации _______________________С.В. Соколов МП | ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор ________________/Гудима Д.С./ МП |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                  СОГЛАСОВАНО

Глава Администрации                                                                                                             Генеральный директор

ООО «СТ Лидер»

Соколов С.В.                                                                                                                                               Гудима Д.С.

«___»__________                                                                                                                              «___»__________

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ Ремонт помещения почтового отделения п.им. Свердлова, мкрн. 2

Демонтажные работы : Вскрыша пола на площади 60 м2. Расчистка потолка 60 м2. Окна в количестве 5 штук. Расчистка стен 170 м2 Демонтаж 5 дверей. Унитаза и радиаторов отопления 5 штук. Демонтаж стояков отопления внутри помещения 4 штуки. Устройство пола. Нового пола по новым деревянным лагам на площади 60 м2. Укладка нового линолеума на площади 60 м2. Устройство стен на площади 170 м2. Частичная шпаклевка и заделка трещин . Оклейка обоями типа стеклохолст . Грунтовка и окраска в цвет согласованный с заказчиком. Устройство потолка 60м2. Установка укрепляющей доски 50х100 к потолку с шагом 1 метр. Монтаж подвесного потолка типа Армстронг с потолочными светильниками 60х60 и пристенным кантом. Устройство новой перегородки из гипрока. Монтаж в общем зале самостоящей перегородки 3х3 метра, из гипрока по оцинкованному металлокаркасу, с усилением деревянным бруском. Оклейка обоями типа стеклохолст с последующей окраской. Сантехника. Установка новых стояков из оцинкованной трубы 15 метров. Установка новых стальных радиаторов российского производства в количестве 4 штук, с отсекающими кранами и байпасом. Установка нового унитаза российского производства с гибкой подводкой и шаровым краном. Установка раковины и смесителя , с заменой всех труб и коммуникаций находящихся внутри помещения. Электрика. Разводка новых проводов кабелем NYM 3х2,5+1х1,5 производство Севкабель,. Обеспечить замену силового подводящего кабеля до коробки подключения на лестнице. Монтаж наружных выключателей 6 штук , из них двух клавишные 1 штука. Монтаж розеток в количестве 12 штук, наружного монтажа типа Elio. Монтаж осуществляется открытым способом , через подвесной потолок , с укладкой в пластиковую гофру и крепежом к потолку. В видимой части кабель монтируется в пластиковом кабель канале. Двери. Двери цельно деревянные шпонированые, в комплекте с ручкой и замком. На входе в зал ,двойные глухие 1200х2000. В подсобных помещениях 800х2000 4 штуки. При входе, на шкаф 700х2000 2 штуки. Заменить входную дверь на новую, металлическую с замком и доводчиком. Окна и решетки. Решетки почистить и покрасить Установить на одной из решеток петли и замок, для обеспечения пожарного выхода. Установить новые ПВХ (профиль KBE)окна во всех помещениях с двухкамерным стеклопакетом, с системой микропроветривания и открыванием в двух плоскостях. Смонтировать подоконники, откосы и отливы на каждом окне. До подачи документов на аукцион выезд на объект обязателен.