Муниципальное образование
«Свердловское городское поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «18»04 . 2011 г.                                                                                                                       № 81
пос. им. Свердлова
О проведении месячника по
благоустройству и улучшению
санитарного состояния населенных
пунктов МО «Свердловское
городское поселение»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
«Правилами благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния и организации
уборки территории МО «Свердловское городское поселение», а также Уставом и Положением об
Администрации МО «Свердловское городское поселение», в целях повышения уровня
благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов, расположенных на территории МО
«Свердловское городское поселение», организованного и качественного выполнения работ
службами жилигцно-коммунального хозяйства, привлечения жителей к уборке территорий и
массовой высадке зеленых насаждений и цветов по месту жительства и работы:
1.
Провести на территории МО «Свердловское городское поселение» с 18 апреля 2011 года
месячник по благоустройству, озеленению, цветочному оформлению и улучшению
санитарного состояния населенных пунктов, прилегающих к территории предприятий,
организаций, учреждений, строительных объектов, мест массового отдыха населения.
2. В рамках месячника провести с 25 апреля по 04 мая 2011 года декадник по санитарной
очистке территорий населенных пунктов и 30 апреля 2011 года - субботник по
благоустройству с привлечением широкой общественности, в том числе учащихся школ и
других учреждений.
3. Для оперативного руководства проведением месячника и субботника, координации
действий администрации, муниципальных предприятий образовать Штаб по
благоустройству в составе согласно Приложения №1.
4. Провести субботник с участием специалистов администрации 30.04.2011 г.
5. Назначить ответственным за организацию проведения месячника и субботника 30 апреля
2011 года Желудкова В.И., заместителя главы администрации.
6. Специалисту администрации Морозовой Е.М. провести совместное совещание с
руководителями торговых предприятий, осуществляющих хозяйствующую деятельность на
территории поселения, определить конкретные виды работ, довести задания по санитарной
уборке и благоустройству территорий до руководителей предприятий и организации,
учреждений образования, здравоохранения, торговли и общес1венного питания.
садоводческих товариществ в срок до 29 апреля 2011 г.
7.
Привести в надлежащее состояние гражданские кладбища, братские военные захоронения.
иамятн1ле и мемориальные места. Ответственные специалисты: Беккер ТВ.. Сенко О.В.
-
в срок до30.04, 2011 г.;
8.
Директору ЗУ 000 «ЖКК» Стрелковой СП.:
8.1
разработать и представить конкретные планы работ в рамках месячника по
благоустройству микрорайонов 1 и 2 пос. им. Свердлова
-в срок до 20.04.2011г.;
8.2
выделить автотранспорт для уборки мусора с придомовых территорий в период
проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния
населенных пунктов МО «Свердловское городское поселение»
-в срок до 30.04.201! г.;
9.
Усп. директору ООО «ЛАНДЖ»:
9.1 разработать и представить планы работ в рамках месячника по благоустройству
территории
- в срок до 20.04.2011 г.;
9.2 организовать распространение печатной продукции, листовок для субботника
-
в срок до 28.04.2011 г.;
9.3 организовать мероприятия но приобретению и доставке са>кен[1ев п,ветов ( в
количестве 50 hit.) в места посадки
- в срок ,10 30.04.2011 г.:
9.4 организовать закупку инвентаря для проведения субботника
-
в срок до 25.04.2011 г.;
9.5
выполнить работы по побелке оснований деревьев в нос. им. Свердлова, 1 и 2 мкр.
количестве 200 шт.)
- в срок до 30.04.2011 г.;
10.
Рекомендовать начальнику 97 отделения милиции Дужепко В.К).:
10.1 повысить роль и ответственность участковых уполномоченных то контролю за
содержанием придомовых территорий, участков индивидуальной застройки
10.2 составлять протоколы о нарушении «Правил содержания, благоустройства и
обеспечения состояния населенных пунктов МО «Свердловское юродское поселение».
1 1. Опубликовать настоян1ее Постановление в ближайшем номере газеты «Невский берег».
12. Контроль за исполнением Постановления оставляю за зам. Главы админ1!страцт!и
Желудковым В.И.
Глава администрации








ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
штаба no благоустройству
1. Руководи гель ипаба - В.И.Желудков - заместите.ть главы админгхтрации:
2. Е.М Морозова - cneiiHajiHCT администрации по ЖКХ;
3. К4.В.Мехедов - Начальник управления, архитектуры, муниципшглюго имушесгв;! и
земельных отно1иений;
4. Л.Р. Петрова -- специалист администрации по управлению муниципальным Hviyjueci вом;
5. О.Ь. Сенко - специатист администрации (ВУС);
6. Г.В. Ьеккер - специшгист администрации (ГЗУС);
7. СИ. Стрелкова - директор ЗУ 000 «ЖКК»;
8. Р.А.С гар1)стенко - ген. директор 000 ^<ЛАНДЖ»;
9. К).В. Дуженко    начальник 97 ОМ.
